Activitatea primăriei în

primul an de la alegerea a noului primar 
13.11.2019-01.11.2020

Agendă

Prezentare generală

Străzi, trotuare în reparație:  Construcția și reparația în variantă albă a unor străzi

Renovarea ogrăzii din preajma blocului.
   Renovarea iluminării stradale

Achitarea datoriilor din anii precedenți

Procurarea utilajului tehnic pentru amenajarea orașului

Conservarea gunoiștii

Rezolvarea problemei apei potabile in or. Sîngerei

Deblocarea finanțării și încheierea noilor contracte în sfera rețelelor de apa

Dezvoltarea domeniului educațional

Modernizarea rutei interurbane

Extinderea gazificării orașului

Colaborarea Primăriei cu sectorul de tineret

Transparența și servicii digitalizate

Priorități de dezvoltare pentru anul 2021

Prezentare general

Dragi orășeni , onorată asistență , stimați Consilieri

A trecut un an de zile de la învestirea mea în funcția de primar al orașului Sîngerei.

Așa cum am promis, continuu să spun: în Primăria Sîngerei este locul pentru implementarea de politici inovative și moderne doar în folosul locuitorilor orașului nostru. În primărie am găsit o echipă de oameni de treabă, muncitori, care doresc să schimbe lucrurile spre bine. Iată de ce, în spatele meu, am oameni cu care muncim cot la cot împreună, pentru bunăstarea locuitorilor. Vom continua să ne facem datoria și vom depune eforturi, ca etapă cu etapă, să mișcăm carul din loc și să modernizăm Sîngereiul.

Sunt convins că doar împreună putem schimba lucrurile în oraș.

Declar că și în continuare vom acționa conform legii și doar în interesul cetățenilor.

Pornind de la cele spuse mai sus:

Împreună cu echipa, am început să facem ordine în oraș. În cooperare cu consiliul local am reușit să punem bazele multor proiecte locale. Lucruri elementare la prima vedere, dar pe atît de complexe și importante pentru toți locuitorii. Pentru problemele care s-au adunat de ani de zile, am început să găsim soluții și să le rezolvăm

Străzi, trotuare în reparație:
Construcția și reparația în variantă albă a următoarelor străzi:

Str.  Buianov   1000 m2 – 133.1 mii lei

2.       Str. Păcii           300 m2 -     27.2 mii lei

3.       Str. Gh. Asachi 215 m2 -      45.1 mii lei

4.       Str. V. Lupu       500 m2 -     61.4 mii lei

5.       Drum in cimitir 2250 m2 – 249.3 mii lei

6.        Str. Gogol        2400 m2  - 296.0 mii lei

7.       Str.  Darienco   2421 m2  -296.6 mii lei

8.       Str. 8 martie, M. Eminescu, Păcii   2150 m2 –   275.8 mii lei

9.       Prin intermediul Programului de Stat „Drumuri Bune „ au fost construite in varianta alba  următoarele  străzi:  Ion Creangă, Voluntarilor, str. Voluntarilor, Alexandru cel Bun, A. Lăpușneanu , I. Vieru, I. Crîlov , M. Cebotari , Cîmpiilor si s. Vrănești in suma de 1350.0 mii lei;

10.   Lucrări de reparație  cu asfalt  a gropilor pe str. Mateevici, Stefan cel Mare, D. Cantemir, Bălțului , Plămădeală, A.Crihan, Independenței   -    439.3 mii lei

Renovarea ogrăzii din preajma blocului locativ

În urma procedurii de licitație publică  sau efectuat lucrări de reamenajare a ogrăzii din preajma blocurilor din centru orașului  in suma de 1200,0 mii lei.

Renovarea iluminatului  stradal

Au fost efectuate lucrări  de renovare a  iluminării  stradale pe majoritatea străzilor din oraș si s. Vrănești, unde s-au instalat 477 corpuri  de iluminat  LED   cu 4.200 m de cablu in suma totala de 775.7 mii lei pe următoarele străzi: V. Cucu, C. Țîbîrnă, M. Dolgan, A. Hajdeu, Bălțului, C. Stere, D. Cantemir, Gogol,  Grădinilor, Rebreanu, Livezilor, M. Eminescu, Neculce,  Nucilor, Movilă, Plămădeală, Stadionului, Tineretului, Tolstoi, 31 August, Donici, Alexandrii, Șucșin, Ciulucului, Fîntînilor, Boțu, Miorița, Muncii, Nencev, Orheiului, Voluntarilor, Uzinelor, Șalaru, Porumbescu, Russo, Soltis, Cupcea, Chișinăului, s. Vrănești, Prieteniei, Victoriei, Unirii, Viilor, Stere, Sportivilor, Spătaru, Mateevici, Horelor, I. Vieru, M. Viteazu, M Cibotaru, Gh. Asachi, Codrilor, Coroban, Conache si multe altele.

Achitarea datoriilor din anii precedenți

Achitarea datorie - din datoria  anului 2018 in suma de 433,2 mii lei pentru lucrările de iluminare stradală au fost finanțate de către Agenția Eficienta Energetică si achitate agentului economic AGT Construct  252,4 mii lei, restanta datoriei -  180,8 mii lei.

Achitarea datoriei - a fost deblocata finanțarea  si încheiate doua contracte  intre primăria or. Sîngerei si  Fondul Ecologic National in suma de  847,3 mii lei pentru achitarea datoriei anului 2018 la obiectul „ Renovarea rețelelor de apa  pe str. Independenței

Achitarea datoriei- la obiectul „ Canalizarea unui sector in or. Sîngerei ”  în sumă de 1809.1 mii lei

Procurarea utilajului tehnic pentru amenajarea orașului

Pentru îmbunătățirea lucrărilor de  amenajare a orașului   a fost procurată tehnică  in suma de 383,5 mii lei si anume: tractor LOVOL cu încărcător, găleată la tractor, perie cu colector  si  transmise  la DPGCL pentru exploatare, s-a procurat îmbrăcăminte si încălțăminte specială  pentru muncitorii de la  ÎM DPGCL si ÎM DP Apa Canal in suma de  43,9 mii lei.

Întreprinderea Municipală Apa Canal  în parteneriat cu primăria Orașului Sîngerei conform deciziei Consiliului Local a procurat în suma de 100 mii lei un excavator ЭО-26-21-01

Conservarea gunoiștii

A fost lichidată gunoiștea de lingă rîul Ciuluc și reamenajată  gunoiștea de la drumul spre s. Rădoaia, unde a fost construit un gard de protecție, cheltuielile de instalare a gardului constituie 69,5 mii lei.

Rezolvarea problemei apei potabile în   
Or. Sîngerei

Pentru îmbunătățirea asigurării cu apă potabilă a locuitorilor or. Sîngerei pe perioada anului 2020 ÎMDP ” Apă- canal” în colaborare cu primăria orașului  au fost efectuate următoarele lucrări , în parteneriat cu  Primăria or. Sîngerei :

Pe strada Voluntarilor și B. Lăutaru  a fost schimbată rețeaua de apă stradală din fontă in furtun de polietilenă cu Ø90 cm și o lungime de 280m în sumă de 67.0 mii lei

Pe strada Independenței pînă la strada Chișinăului ( regiunea autogării vechi ) a fost conectat rețeaua de apă potabilă cu furtun Ø63 și o lungime de 90 m în suma de -22,0 mii lei

Pe strada Nencev de la strada Independenței a fost conectată o porțiune de rețea de apă potabilă cu furtun Ø50 și o lungime de 80 m  în sumă de 8,5 miii lei.

A fost curățită fîntîna de pe strada V. Lupu pentru a mări volumul de apă potabilă care era ridicată la suprafața și au fost schimbate țevile din fier  pe furtun din P.E. cu Ø 40 în lungime de 120 m și o pompă mai puternică  in sumă de 150.000 lei.

În regiunea autogării vechi au fost instalate 2 pompe care au permis aprovizionarea cu apă potabilă regiunea de la strada Rădoaiei pînă la autogara veche în sumă de 90 mii lei.

Pe strada Independenței au fost conectate toate punctele de control la rețeaua nouă construită din furtun PE în sumă de 48,0 mii lei

La stația de epurare au fost efectuate lucrări de reparație a bazinului de prelucrare a apelor reziduale  în sumă de 28,0 mii lei

Pentru stația de pompare a fost procurată o pompă nouă in sumă de 34 mii lei

Pe strada Trandafirilor au fost schimbate cisternele din fier pe cisterne emailate în suma de 34 mii lei.

Deblocarea finanțării și încheierea noilor contracte în sfera rețelelor de apa

A fost deblocată finanțarea  si încheiate doua contracte  intre primăria or. Sîngerei si  Fondul Ecologic National in suma de  847,3 mii lei pentru achitarea datoriei anului 2018 la obiectul    „ Renovarea rețelelor de apa  pe str. Independentei” si 3000.0 mii lei pentru  continuarea lucrărilor la  obiectul „ Canalizarea unui sector in or. Sîngerei” dintre care au fost valorificate  1106.3 mii lei. Tot la acest obiect a fost achitată datoria anilor precedenți in suma de 1809.1 mii lei.

Dezvoltarea domeniului educațional

Grădinița creșa nr. 1 or. Sîngerei  -  79.5 mii lei, au fost reparata  capital o  sala „ Casa mare”, reparație pardoselilor cu teracota in coridorul de la bucătărie;

Grădinița creșa nr. 5 or. Sîngerei -202.4 mii lei, a fost reparata capital bucătăria si coridorul de la bucătărie, a fost efectuata reparație curentă în toate grupele si reînnoit inventarul de pe teritoriul grădiniței ;

Grădinița creșa nr. 6 or. Sîngerei – 200.5 mii lei, au fost  schimbate cu laminat pardoseli in  șase grupe, reparație curenta in toate grupele,  a fost pavat un drum de acces  cu suprafața de 125 m2 pe teritoriul grădiniței ;

Grădinița creșa s. Vrănești  -64,7 mii lei ,a fost efectuata expertiza tehnica a clădirii, sa  a fost construit gardul,  au fost înlocuite cu laminat  pardoselile in sala de .grupa si in izolator  se construiește o căsuța  de vara pentru copii;

Căminul cultural s. Vrănești  -  34.8 mii lei, a fost construit capital gardul;

Biblioteca  or. Sîngerei  - 50.1 mii lei, a fost conectata clădirea la rețeaua de apa si canalizare, construcția blocului sanitar;

Muzeul or. Sîngerei  - 72,9 mii lei , au fost efectuate lucrări de construcție a sistemului de scurgere, si au fost de asemenea  efectuate lucări de modificare a sistemei de încălzire la muzeu;

Stadionul orășenesc ”Olimpiada-80”, primăria orașului Sîngerei în parteneriat cu Consiliul Raional și Federația Moldovenească de Fotbal au efectuat lucrări de reparație capitală la terenul de fotbal, sau instalat sisteme de irigare sau montat scaune noi. Contribuția primăriei fiind în sumă de 189,5 mii lei.

Modernizarea rutei interurbane

În satul Vrănești a fost reparată stația de așteptare a transportului public  – 34,8 mii lei. Sa prelungit ruta interurbană Sîngerei- Copăceni spre satul Vrănești.

Extinderea gazificării orașului

În decursul anului 2020 sa lucrat asupra problemei gazificării  unei regiuni din oraș, str. Rădoaiei și autogării vechi. ICS ”Nord-Gaz” SRL  în scopul oferirii de gaze naturale contribuabililor a colaborat cu primăria orașului si cetățenii beneficiari. Fiecare din parteneri venind cu aportul său financiar, primăria achitînd proiectarea a celor 4 proiecte. În urma executării acestui proiect vor beneficia de gaze naturale aproximativ 300 de gospodării din oraș.

Colaborarea Primăriei cu sectorul de tineret

În perioada anului 2020 primăria orașului a conlucrat intens cu programul ”Fondul pentru Tineri Sîngerei”, scopul fiind promovarea participării tinerilor cu vîrsta cuprinsă între 16-22 ani în procesul decizional la nivel local și cooperarea în domeniul dezvoltării orașului. Procesul de colaborare sa constituit prin acordarea de 20.000 lei în cadrul programului de granturi mici.

Ne-am propus ca Primăria or. Sîngerei  să devină transparentă, iar serviciile digitalizate.

Am semnat Acordul dintre Primăria Chișinău și Programul Comunitatea Mea, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Scopul documentului este de a susține autoritățile publice locale să devină mai eficiente și, cel mai important, mai transparente.

A fost lansată platforma

1 .  www. parereata.md/singerei  , unde cetățenii pot sesiza autoritățile locale despre  cea mai importantă problemă din oraș.

2. bugetul meu.md  chestionar prin care cetățenii din Sîngerei vor putea sa-și exprime părerea vis-a-vis de prioritățile din localitate.

3. A fost  angajat in nou colaborator al primărie Relații cu publicul planul sau de acțiune fiind transparența primăriei Orașului Sîngerei.

4. Pentru a fi mai aproape de cetățeni  am creat  o pagina nouă web a primăriei https://www.primariasingerei.md/

Priorități de dezvoltare pentru anul 2021

A început construcția stației de epurare și anume sa început construcția căsuței operatorului

A fost depusa nota conceptuala a proiectului ” Sîngerei orașul incluziunii teritoriale” programul II din conceptul ”Dezvoltarea Urbană ” se pregătește partea tehnică a proiectului pentru următoarea etapă. La sfîrșitul acestui proiect vom putea beneficia de suma 12 milioane lei.

Ca parteneri cu primăria satului Bilicenii Vechi la proiectul privind stația de epurare . Am aplicat pentru suma de 5 milioane lei.

A fost semnat Memorandum multilateral de cooperare in cadrul proiectului ”Comunitatea mea”.  Prin prezentul Memorandum partenerii își exprimă voința și sprijinul reciproc pentru sporirea participării cetățenilor și reprezentanților societății civile în procesul bugetar în Primăria Sîngerei . La sfîrșitul proiectului după ce analizam probleme orașului vom face un proiect pentru care vom beneficia de un grant in valoare de 80.000 mii leii.

Șirul faptelor bune efectuate pe parcursul anului 2020 va fi prelungit în anul 2021. APL va depune, în continuare, toate eforturile pentru  a asigura o activitate stabilă a instituțiilor bugetare din localitate, scopul cărora e de a oferi servicii de calitate cetățenilor.  Vor continua lucrările de contrucție a apeductului, vor fi reparate și asfaltate noi drumuri. Vom identifica noi posibilități pentru a dezvolta infrastructura localității și a implica mai activ  a cetățenilor în viața publică a localității.

Vă mulțumim